### Informe de Requerimientos del Proyecto: Fase 1

Proyecto: Plataforma Web de Gestión del Torneo Recreativo de Microfútbol Urbanización Vallejo

Versión: 1.0

### 1. Resumen Ejecutivo

La Fase 1 del proyecto se enfoca en desarrollar el Producto Mínimo Viable (MVP) necesario para la inscripción y configuración del torneo. El objetivo principal es entregar una plataforma funcional que permita al Comité Organizador (Administradores) y a los Delegados de equipo registrar y validar a todos los participantes, asegurando el estricto cumplimiento del reglamento.

Al finalizar esta fase, la aplicación permitirá la inscripción y validación documental de equipos y jugadores, la configuración flexible de todas las fases del torneo (desde la liguilla inicial hasta las finales) y la publicación del calendario y las plantillas para consulta pública.

La gestión de pagos, el registro de marcadores en vivo y la automatización de sanciones quedan fuera del alcance de esta fase inicial.

### 2. Objetivos de la Fase 1

- Centralizar y Validar Inscripciones: Automatizar el registro de jugadores, forzando el cumplimiento de las reglas de habilitación (tipo de jugador, cuotas, edad) y la carga de documentos probatorios (Capítulo I del reglamento).

- Proveer Flexibilidad Organizativa: Entregar al Administrador una herramienta capaz de crear, configurar y adaptar la estructura del torneo (fases, grupos, llaves) basándose en el número real de equipos inscritos, sin estar atado a una estructura fija.

- Garantizar Transparencia: Ofrecer una "Vista Pública" donde cualquier persona pueda consultar las plantillas de equipos validados, el calendario oficial y las tablas de posiciones.

- Establecer la Plataforma Base: Implementar la arquitectura de usuarios y roles (Admin, Delegado, Público) que servirá de cimiento para futuras fases.

### 3. Alcance del Proyecto

#### 3.1. Funcionalidad Incluida (En Alcance)

La Fase 1 incluye el desarrollo y la implementación de los siguientes cuatro módulos:

- Módulo 1: Gestión de Usuarios y Roles

- Módulo 2: Gestión de Equipos y Jugadores (Inscripciones y Validación)

- Módulo 5: Gestión del Torneo (Configurador Flexible de Fases)

- Módulo 8: Vista Pública (Calendario, Tablas y Plantillas)

#### 3.2. Funcionalidad Excluida (Fuera de Alcance)

Las siguientes funcionalidades no se construirán en la Fase 1 y se priorizarán para fases futuras:

- Módulo 3 (Finanzas): No se registrarán pagos de inscripción, multas o arbitrajes en el sistema.

- Módulo 4 (Gestión de Partidos): No existirá una "planilla digital" para registrar goles, tarjetas o marcadores en tiempo real.

- Módulo 6 (Sanciones): El sistema no calculará ni aplicará automáticamente suspensiones por acumulación de tarjetas o faltas.

- Módulo 7 (Demandas): El proceso de reclamaciones y demandas no estará digitalizado en esta fase.

### 4. Requerimientos Funcionales Detallados

A continuación, se desglosan las funcionalidades específicas de cada módulo incluido en la Fase 1.

#### Módulo 1: Gestión de Usuarios y Roles

- RF-1.1: El sistema debe permitir la autenticación de usuarios (inicio y cierre de sesión).

- RF-1.2: El sistema debe manejar los siguientes roles de usuario:

  - Administrador (Comité Organizador): Control total para configurar el torneo (Módulo 5), validar inscripciones (Módulo 2) y gestionar usuarios.

  - Delegado de Equipo: Permisos limitados para inscribir y gestionar los jugadores de su propio equipo (Módulo 2).

- RF-1.3: Los usuarios no autenticados (Público) tendrán acceso de solo lectura al Módulo 8 (Vista Pública).

#### Módulo 2: Gestión de Equipos y Jugadores (Inscripciones)

- RF-2.1: El sistema debe permitir al Administrador o Delegado crear un equipo.

- RF-2.2: El sistema debe permitir al Delegado agregar jugadores a su equipo, hasta un máximo de 16.

- RF-2.3: El formulario de inscripción de jugador debe incluir campos obligatorios para: Cédula, Foto reciente, Fecha de Nacimiento y un campo de selección de "Tipo de Jugador".

- RF-2.4: El campo "Tipo de Jugador" debe incluir las opciones del reglamento:

  - Habitante (Propietario, Arrendatario, Esposo, Hijo, Yerno).

  - Propietario de Vivienda, Local o Lote (no residente).

  - Agente de Policía (Estación Vallejo).

  - Docente/Trabajador (Institución Educativa El Dorado).

  - Docente/Trabajador/Padre (Fundación Vallejo).

- RF-2.5: El sistema debe permitir cargar los documentos probatorios (PDF/Imagen) requeridos para cada tipo de jugador (ej. recibo, contrato, certificado laboral).

- RF-2.6: El Administrador debe tener un panel para "Validar" o "Rechazar" a los jugadores pendientes, basándose en la revisión de sus documentos.

- RF-2.7: El sistema debe validar las cuotas máximas al agregar jugadores:

  - Máximo 2 Docentes/Trabajadores I.E. El Dorado (no residentes).

  - Máximo 2 Docentes/Trabajadores/Padres Fundación (no residentes).

  - Máximo 3 "Extranjeros" (incluye policías no residentes).

- RF-2.8: El sistema debe validar que los jugadores "Extranjeros" tengan 26 años o más.

- RF-2.9: El sistema debe permitir asignar un número de camiseta a cada jugador (entre 1 y 20) y validar que sea único dentro del mismo equipo.

- RF-2.10: El sistema debe permitir generar e imprimir un carnet para cada jugador que haya sido "Validado".

#### Módulo 5: Gestión del Torneo (Flexible)

- RF-5.1: El Administrador debe poder crear un "Torneo" (ej. "Torneo 2024-II").

- RF-5.2: El Administrador debe poder crear "Fases" dentro de un torneo (ej. "Primera Ronda", "Cuadrangulares", "Octavos de Final", "Semifinal", etc.).

- RF-5.3: Para cada fase creada, el Administrador debe poder definir su formato:

  - Liga (Todos contra todos).

  - Grupos (configurable, ej. 2 grupos de 4).

  - Eliminación Directa (Llaves).

- RF-5.4: El Administrador debe poder asignar equipos a una fase (ya sea desde la lista general de equipos validados o desde los clasificados de una fase anterior).

- RF-5.5: Si el formato es "Grupos", el Administrador debe poder definir cabezas de serie y reglas de clasificación/eliminación (ej. "Clasifican los 2 primeros", "Elimina el último").

- RF-5.6: Si el formato es "Eliminación Directa", el Administrador debe poder armar manual y las llaves (brackets) con los equipos clasificados.

- RF-5.7: El sistema debe generar automáticamente el calendario de partidos para las fases de formato "Liga" o "Grupos".

- RF-5.8: El sistema debe incluir una opción (checkbox) para que el Administrador aplique la bonificación de puntos (+0.75, +0.50) 1 al crear la segunda fase, si así lo decide.

#### Módulo 8: Vista Pública

- RF-8.1: El sistema debe mostrar públicamente la lista de equipos inscritos y sus plantillas de jugadores (solo jugadores "Validados").

- RF-8.2: El sistema debe mostrar públicamente el Calendario completo de las fases creadas por el Administrador, con sus fechas y horarios.

- RF-8.3: El sistema debe mostrar públicamente las Tablas de Posiciones (para fases de Liga/Grupos), las cuales se alimentarán en la Fase 2.

- RF-8.4: El sistema debe mostrar públicamente las Llaves de Eliminación Directa (para fases de Eliminación), las cuales se alimentarán en la Fase 2.

- RF-8.5: El sistema debe mostrar páginas (inicialmente vacías) para las Estadísticas del torneo (Goleador, Valla Menos Vencida).

### 5. Flujo de Uso Principal (Caso de Uso Fase 1)

- Administrador crea las cuentas de los Delegados.

- Delegado inicia sesión, crea su equipo y registra a su plantilla de jugadores (hasta un máximo de 16).

- Si el Delegado es también jugador, debe registrarse a sí mismo como un "Jugador" más, ocupando uno de los 16 cupos y subiendo sus propios documentos de validación.

- Durante el registro de un jugador (ej. "Jugador X"), el Delegado selecciona "Tipo: Habitante-Hijo" y adjunta el PDF del registro civil y el recibo de servicio público.

- Administrador revisa la lista de "Jugadores Pendientes", verifica los documentos del "Jugador X" y hace clic en "Validar".

- Una vez todos los equipos están validados, el Administrador va al Módulo 5.

- Crea la "Fase 1: Todos contra Todos", asigna los x equipos inscritos y genera el calendario.

- Crea la "Fase 2: Cuadrangulares", define 2 grupos, y establece que clasificarán los 2 primeros de cada grupo.

- Crea la "Fase 3: Semifinales" y la "Fase 4: Final" con formato de "Eliminación Directa".

- El Público (y los Delegados) ingresa al sitio web, ve el calendario de la Fase 1, los equipos y quiénes son los jugadores validados.

### 6. Componente de Análisis

Instrucciones: Basado en los requerimientos funcionales de la Fase 1 (Módulos 1, 2, 5 y 8) y el contexto general del reglamento del torneo, usted debe analizar y proponer las siguientes soluciones.

6.1. Propuesta de Arquitectura y Stack Tecnológico

Describa y justifique la arquitectura y las tecnologías que seleccionaría para desarrollar la Fase 1 de esta aplicación web.

- Arquitectura: (Ej. Monolítica, Microservicios, Serverless, etc.)

- Frontend: (Ej. Framework/Librería como React, Angular, Vue, Svelte; justifique por qué).

- Backend: (Ej. Lenguaje/Plataforma como Node.js, Python/Django, Java/Spring, etc.; justifique por qué).

- Base de Datos: (Ej. SQL como PostgreSQL/MySQL o NoSQL como MongoDB; justifique por qué esta elección es ideal para los datos del torneo).

6.2. Propuesta de Mejoras de Usabilidad (UX/UI)

Los requerimientos funcionales definen qué debe hacer el sistema, pero no cómo debe sentirse al usarlo. Proponga tres (3) mejoras de usabilidad que implementaría en la Fase 1 para facilitar la vida del Administrador, el Delegado o el Público.

- (Ejemplo de mejora: "Implementar un 'Dashboard' para el Administrador que muestre en tiempo real cuántos jugadores faltan por validar, en lugar de tener que buscarlos en una lista").

- (Ejemplo de mejora: "Hacer que el Módulo 8 (Vista Pública) sea 100% 'responsive' (diseño adaptativo) para que los jugadores puedan revisar el calendario fácilmente desde sus teléfonos").

- Mejora 1 (UX/UI):

- Mejora 2 (UX/UI):

- Mejora 3 (UX/UI):

6.3. Identificación de Requerimientos No Funcionales (RFN)

El informe se centra en los requerimientos funcionales. Identifique y describa tres (3) requerimientos no funcionales que considere críticos para el éxito de esta aplicación, especialmente considerando el manejo de documentos personales.

- (Ejemplo de RFN: "Seguridad: Implementar un control de acceso basado en roles (RBAC) estricto para que un Delegado NUNCA pueda ver los documentos cargados por otro equipo").

- RFN Crítico 1:

- RFN Crítico 2:

- RFN Crítico 3: